坪山区智慧工地人脸考勤系统项目

委托开发合同书

委托方（甲方）：        深圳市坪山区住房和建设局

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：

电子信箱：

受托方（乙方）：深圳多诺信息科技有限公司

法定代表人：                窦杰思

项目联系人：                 万兴

联系方式：                13001000803

通讯地址：  深圳市南山区高新区南区南环路29留学生创业大厦17楼07室

电    话：                 0755-26656402

电子信箱：

本合同甲方委托乙方开发坪山区智慧工地人脸考勤系统项目，双方经友好协商，一致达成本协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条  合同约定内容

甲方委托乙方为其开发坪山区智慧工地人脸考勤系统项目，详细要求见《附件一系统需求功能表》。

第二条  合同期限

合同有效期自  2018  年  5  月  31  日开始，终结时间届时参考《附件二项目开发实施步骤》。

第三条  甲方权利与义务

1.甲方委托乙方所开发的项目保证不含有反动,黄色及违反国家法律规定的内容,否则乙方将不予开发。

2.甲方必须保证对乙方所开发的软件不作任何侵权行为,如不进行拷贝代码,篡改代码,泄露给第三方使用等,否则乙方将保留追究甲方法律责任的权利。

3.甲方委托乙方开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目，必须以书面形式(一式两份并加盖公司公章)详细地说明需求功能,提供给乙方各项技术指标。

4.甲方委托乙方开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目在签订合同之后如需增加其它功能模块,必须以书面形式呈交给乙方,乙方配合调整并酌情收取适当费用。

5.甲方需安排专门人员与乙方开发人员直接对接工作,及时解决乙方在开发过程中需要了解的背景知识, 如因甲方配合不及时造成的工期延误和成本增加，责任由甲方承担。

6.甲方有权对乙方工作的完成进度及完成质量进行监督，对于乙方不符合工作要求的，甲方有权要求乙方进行整改。乙方应及时响应和整改。

第四条 乙方权利与义务

1.乙方保证坪山区智慧工地人脸考勤系统项目是自主研发的,保证不属于侵权软件,如因软件版权问题引起的纠纷均由乙方承担责任。

2.乙方将严格按照甲方提出的各项技术指标及要求进行坪山区智慧工地人脸考勤系统项目的开发设计，乙方应对平台进行充分的安全性测试，乙方提供技术手段保证甲方数据的准确性。

3.乙方开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目不得含有病毒,不得含有黄色,反动及违反国家法律规定的内容。

4.乙方开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目不得含有木马、后门、漏洞等恶意程序或缺陷，不得通过已知或未知的手段窃取甲方数据。

5.乙方所开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目的所有权、版权、专利权、软件著作权均归甲方所有（乙方享有署名权）,甲方享有委托开发坪山区智慧工地人脸考勤系统项目的使用权和交付系统的所有权,交付系统的源代码归属甲方所有。乙方为甲方单独定制的功能或甲方在源码基础上自行开发的功能，甲方享有所有权、版权、专利权、软件著作权的申请权利。

6.需求和功能范围经过甲乙双方书面确认后，乙方应严格按照书面要求进行开发，乙方有权拒绝甲方提出书面确认以外的意见和整改建议。

7.乙方在平台交付前需出具平台的性能测试报告，并对甲方的服务器配置提供合理的配置建议。

8.乙方对平台开发过程中接触到甲方商业信息包括但不限于推广计划、商业创意、需求规划等负有保密义务，未经甲方允许不得泄露给任何第三方人员或机构。

9.在平台上线两周以内，甲方平台出现系统崩溃或者被黑客攻击等情况，乙方需1小时内做出响应，并且保证平台在12小时内可以正常恢复使用；乙方需24小时有工程师响应。如有新增功能变更，则乙方在评估之后反馈甲方，双方协调确认后进行变更。（原则上小于1/人天的功能变更，乙方将免费为甲方进行变更。）

第五条  甲方验收标准

1.甲方验收时,不得对乙方所开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目协商约定的内容提出超出范围的附加条件。

2.乙方所开发的坪山区智慧工地人脸考勤系统项目符合甲方呈给乙方的《附件一系统需求功能表》要求及各项技术指标即为合格。

3.乙方完成坪山区智慧工地人脸考勤系统项目开发工作并交付甲方使用的, 甲方应自交付之日起5个工作日内组织验收,超过应验收之日起十个工作日不验收的,视为验收合格。

第六条  费用结算方式

1.该坪山区智慧工地人脸考勤系统项目甲方支付给乙方费用总金额为人民币大写：

肆拾柒万元整 元，小写：￥470000.00     元。

发票在付款前开具，税费按相关规定由双方各自承担，乙方提供增值税普通发票。

2.甲乙双方签订合同 5 个工作日内,甲方需支付给乙方项目70%款项，即人民币大写： 叁拾贰万玖仟元整 ，小写：￥329000.00  元。

3. 乙方开发完所有功能,经甲方测试完所部署在服务器上的正式版本无误的5个工作日内，甲方支付给乙方剩余30%项目款即人民币大写： 壹拾肆万壹仟元整 元，小写：￥141000元完毕后，乙方辅助甲方部署到甲方指定的服务器上，上线运营。

4. 在发布上线后的5个工作日内，乙方将提供给甲方所有的源代码，乙方保证源代码不加密、不打包，100%开源。并免费提供维护支持到 2018 年 12 月 31号。

5.每个阶段的费用需要甲方按时付款，乙方收到款项后财务出具相关付款凭证后乙方才进入下一个开发阶段，如甲方付款时间延迟导致乙方开发时间延误，甲方应相应顺延工期。

6.收款账户信息：

开户行：中国工商银行深圳福田支行

账  号：4000023339200615323

开户名：深圳多诺信息科技有限公司

第七条  保密责任

1.双方合作期间，未经甲方许可，乙方不得以任何方式将甲方所提供的资料泄露给第方。

2.甲方也有保密的义务，不能将乙方提供的全部资料和提供给乙方竞争对手。

3.如某一方因违反合同，造成另外一资料泄露，索赔金额不超过合同总金额的100%。

第八条  技术支持与运维服务相关的内容

1、质保期结束后，如果甲方需乙方继续提供质保，相关费用由双方另行商议；

2、甲方验收后，如需对委托项目进行产品升级或增加功能的，相关费用由双方另行商议；

3、乙方所开发的委托项目应保证甲方正常使用；

4、乙方不得在提供给甲方的产物中加插任何与该委托项目功能无关的程序或预留任何危害软件安全的漏洞。

5、委托项目经甲方验收合格并签署乙方出具的附件四《项目终验收单》之日起，乙方免费为系统提供运维服务到2018 年 12 月 31号，免费运维服务期过后，如甲方委托乙方继续维护，可经过双方协商另行签署合同；

6、关于运维服务具体内容如下：

（1）、乙方将向甲方提供软件技术指导和远程维护服务；

（2）、乙方负责解答甲方提出的疑难问题和对甲方的工作人员进行技术指导；

（3）、乙方负责修复软件运行中出现的基本BUG；

（4）、设备出现故障，乙方视情况提供远程或者现场支持；

（5）、乙方定期设备进行巡检，汇报运维情况。

（6）、乙方定期为甲方提供考勤报告。

7、运维期内，甲方如有需要，乙方有偿提供委托项目功能模块的“增、删、改、查”等软件功能的升级服务。乙方按照甲方需求出具详细工作报告，经甲方技术部门相关工作人员对乙方的工作量及工作时间进行评估和确认，双方协商服务费用，并以补充协议的方式签署合同以确保双方利益。

第九条  违约责任

1.由于甲方未及时提供坪山区智慧工地人脸考勤系统项目开发所需的信息而导致乙方工作不能按时完成,乙方不负任何责任,并有权向甲方提出顺延工期的要求,延期时间由双方协商确定。

2.由于乙方原因未能按时完成坪山区智慧工地人脸考勤系统项目的开发,甲方有权向乙方提出违约赔偿。

第十条  争议解决

任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为实际存在，则应在10日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在10日内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可进行协商，协商不成的，可提交有关机构裁决，违约方应承担因自己的违约行为造成的直接经济损失。

第十一条  合同终止

1.任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同.

2.由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更。

第十二条  附则

1.合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认。

2.本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效。

（以下无正文）

（签字盖章页）

甲方(盖章） ： 深圳市坪山区住房和建设局

法定代表人/委托代理人（签名）：

年     月     日

乙方(盖章）：深圳多诺信息科技有限公司

法定代表人/委托代理人（签名）：

年     月     日

附件一《系统需求功能表》、附件二《项目开发实施步骤》、附件三《项目原型设计验收单》、附件四《项目终验收单》与本合同一起形成为一个整体，同样具有法律效益。

附件一《系统需求功能表》

| 坪山智慧工地人脸考勤系统需求列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业范围 |  |  |  |  |
| 开发平台 | 一级目录 | 二级目录 | 功能描述 | 备注 |
| 平台端 | 用户管理 | 登录/找回密码 | 管理员账号的登录和找回密码。 |  |
|  |  | 管理员管理 | 增加/删除/修改/禁用管理员。 |  |
|  |  | 角色设置 | 为管理员设置角色，角色将决定管理员在系统的操作权限。 |  |
|  | 角色与权限 | 角色管理 | 管理系统中的角色。 |  |
|  |  | 权限管理 | 定义系统所有的操作权限。 |  |
|  |  | 权限定义 | 为角色赋予相对应的功能权限。管理员通过绑定角色，可以实现权限控制。 |  |
|  | 内部通讯录管理 | 组织管理 | 编辑组织信息。 |  |
|  |  | 部门管理 | 添加/编辑/删除/部门信息。包括管理组织与部门的关系。 |  |
|  |  | 职位管理 | 管理内部员工的职位信息。 |  |
|  |  | 人员管理 | 管理内部人员信息。 |  |
|  |  | 站内信管理 | 站内公共通知。 |  |
|  | 工地管理 | 管理工地 | 改善工地档案字段，优化批量导入工地。 | 一期优化 |
|  |  | 添加工地 | 优化工地的地理位置获取方式。 | 一期优化 |
|  |  | 检查记录 | 完善检查记录功能，绑定检察员与检查记录的关系。 | 一期优化 |
|  |  | 删除工地 | 优化删除工地，将禁用工地修改成删除工地。 | 一期优化 |
|  | 工地通讯录管理 | 工地管理 | 管理考勤的工地信息列表，设置考勤规则。 |  |
|  |  | 职位管理 | 管理工人身份职位，便于管理工人。 |  |
|  |  | 工人管理 | 添加/编辑/删除/导入/激活工人。 |  |
|  | 考勤管理 | 考勤组设置 | 设置参与考勤的工地和人员，管理工作日设置。 |  |
|  |  | 班次管理 | 设置一天打卡的次数，和打卡时段。 |  |
|  |  | 推送设置 | 设置考勤推送规则，推送方式及订阅的考勤组。 |  |
|  | 设备管理 | 考勤机入库管理 | 管理考勤机的入库，维修情况。 |  |
|  |  | 考勤记录管理 | 导出/导入设备的考勤记录。 |  |
|  |  | 考勤机状态监控 | 监控考勤机工作状态。 |  |
|  | 意见反馈 | 工地位置反馈 | 完善意见反馈，更加方便的反馈工地位置信息。 | 一期优化 |
|  |  | 检查记录反馈 | 检查记录反馈。 |  |
|  |  | 考勤机反馈 | 管理考勤异常的意见反馈。 |  |
|  |  | 处理意见反馈 | 根据类型，处理反馈信息。 |  |
|  | 考勤统计 | 日汇总 | 统计各个工地日的考勤情况。 |  |
|  |  | 周汇总 | 统计各个工地周的考勤情况。 |  |
|  |  | 月汇总 | 统计各个工地月的考勤情况。 |  |
|  |  | 季度汇总 | 统计各个工地季度的考勤情况。 |  |
|  | 系统管理 | 菜单管理 | 管理后台菜单功能。 | 一期优化 |
|  |  | 日志管理 | 管理系统日志功能。 |  |
|  |  | 字典管理 | 配置业务名称选项。 | 一期优化 |
|  |  | 公众号管理 | 管理公众号和模板消息。 |  |
|  |  | 短信设置 | 设置短信服务参数和模板。 |  |
|  | 个人档案 | 个人资料 | 修改登录用户的个人信息。 |  |
|  |  | 站内消息 | 查收系统信息。 |  |
|  |  | 重置密码 | 修改登录用户的密码。 |  |
|  |  | 退出 | 退出登录状态。 |  |
| 接口端 | 用户接口 | 用户认证 | 通过微信oauth 认证用户，结合权限返回功能模块。 | 一期优化 |
|  |  | 用户档案 | 获取，更新用户基本资料。 |  |
|  |  | 用户消息 | 获取用户消息。 |  |
|  |  | 用户考勤 | 获取用户考勤信息。 |  |
|  |  | 用户检查记录 | 获取用户检查工地的记录。 |  |
|  | 工地接口 | 获取附近工地 | 优化获取附近工地信息。 | 一期优化 |
|  |  | 工地详情 | 调整获取工地信息的字段。 | 一期优化 |
|  |  | 获取工地列表 | 调整获取工地列表的内容。 | 一期优化 |
|  | 意见反馈接口 | 工地位置反馈 | 调整反馈信息的字段。 |  |
|  |  | 检查记录反馈 | 允许对检查记录进行标记反馈。 |  |
|  |  | 考勤反馈 | 对异常考勤进行上报。 |  |
|  | 组织架构接口 | 内部通讯录接口 | 获取组织内部成员信息。 |  |
|  |  | 工地通讯录接口 | 获取所有工地人员的信息。 |  |
|  | 考勤接口 | 考勤组列表的接口 | 获取参与考勤的工地列表。 |  |
|  |  | 考勤工地的检查记录 | 获取工地考勤记录。 |  |
|  |  | 考勤人员的检查记录 | 获取考勤人员的记录。 |  |
|  |  | 人员的考勤详情 | 获取人员的考勤详情。 |  |
|  | 考勤统计 | 日统计接口 | 获取日统计的考勤接口。 |  |
|  |  | 周统计接口 | 获取周统计的考勤接口。 |  |
|  |  | 月统计接口 | 获取月统计的考勤接口。 |  |
|  |  | 季度统计接口 | 获取季度统计的考勤接口。 |  |
|  | 设备接口 | 设备注册 | 激活考勤机设备的接口。 |  |
|  |  | 上传考勤数据 | 接收考勤机上传考勤数据的接口 |  |
|  | 推送接口 | 微信推送 | 微信推送接口。 |  |
|  |  | 短信推送 | 短信推送网关接口。 |  |
| 微信端 | 登录 | 微信授权 | 内部人员可以通过微信授权登录应用。 | 一期优化 |
|  | 智慧工地首页 | 功能导航 | 罗列各个功能模块。 |  |
|  | 消息通知 | 站内消息 | 系统公告信息。 |  |
|  | 工地考勤 | 工地考勤概况 | 各个工地考勤概况。 |  |
|  |  | 考勤详情 | 工地人员的到岗情况。 |  |
|  | 附近工地 | 工地显示 | 优化工地显示的内容。 | 一期优化 |
|  | 在建工地 | 列表显示 | 优化工地列表的显示字段。 | 一期优化 |
|  |  | 工地详情 | 优化工地详情的排版。 | 一期优化 |
|  |  | 检查记录 | 优化检查记录的添加与显示。 | 一期优化 |
|  | 意见反馈 | 位置反馈 | 优化意见反馈的表单信息。 | 一期优化 |
|  | 考勤统计 | 考勤人员的 考勤统计报表 | 按条件列出考勤人员总体的考勤水平分布情况。 |  |
|  |  | 工地的考勤 统计报表 | 按条件列出工地总体的考勤分布情况。 |  |
|  | 团队架构 | 内部人员通讯录 | 查看组织内部信息，并可以查看组织内部人员的考勤情况。 |  |
|  |  | 工地通讯录 | 查看工地人员信息，并可以查看工地人员的考勤情况。 |  |
|  | 信息公开 | / | 跳转至深圳准建局资讯频道。 |  |
|  | 联系我们 | / | 点击可以获取站点管理员的联系方式，随时报告问题。 |  |
|  | 通知推送 | 微信推送 | 通过微信模板消息，根据后台设置的推送时间，推送工地的考勤情况。 |  |
|  |  | 短信推送 | 通过手机短信推送，通过短信中的短链接查看考勤情况。 |  |
|  | 个人中心 | 个人资料 | 修改个人资料。 |  |
|  |  | 我的考勤 | 查看我的考勤记录。 |  |
|  |  | 我的消息 | 系统推送的消息。 |  |
|  |  | 检查记录 | 检查工地的记录。 |  |
| 设备端 （考勤机） | 接口开发 | 地理位置接口 | 实时上传GPS信息 |  |
|  |  | 其他接口 | 待定 |  |
| 设备端 | 设备注册 | / | 通过网络注册设备，绑定工地信息。 |  |
|  | 设备设置 | 接口配置 | 配置接口的服务器地址。 |  |
|  |  | 设置考勤方式 | 设置考勤方式为人脸识别。 |  |
|  |  | 校验设置 | 支持调整考勤人员信息，需管理员权限。 |  |
|  |  | 设备升级 | 支持在线更新设备系统。 |  |
|  | 考勤 | 人员录入 | 录入考勤人员的人像和资料信息。 |  |
|  |  | 下载考勤 | 下载考勤信息。 |  |
|  |  | 上传考勤 | 上传同步考勤数据。 |  |
|  |  | 异常反馈 | 当出现考勤异常时的处理方法。 |  |
| 运维 | 运维管理 | 运维制度 | 及案例统一的解决问题流程制度。 |  |
|  |  | 现场故障诊断 | 及时响应故障反馈，现场故障诊断 |  |
|  |  | 定期检查 | 定期设备进行巡检，汇报运维情况。 |  |
|  |  | 优化建议 | 通过系统数据，提出优化建议 |  |

附件二《项目开发实施步骤》

附件三《项目原型设计验收单》

项目原型设计验收单

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |
| 验收节点 | UE验收 □ UI验收 □ UE.UI阶段验收 |  |  |
| 甲方项目经理 |  | 乙方项目经理 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 项目交付物清单(可附页)： 序号; 交付物名称; 数量; 文件类型; 备注. 01; UE前台设计; 1; Html; 符合甲方要求. 02; UE后台设计; 1; Html; 符合甲方要求. 03; UI风格设计; 1; Png; 符合甲方要求. 04; UI前台设计（不含后台设计）; 1; Png; 符合甲方要求. 05; 补充协议或需求变更（如有）. |
| 项目工作验收状况： 乙方受甲方委托，进行________项目的研发，已于 年 月 日完成了产品原型与产品界面设计工作，所有产品原型与产品界面均符合贵司合同需求清单表的所有需求。如《技术开发合同》附件中的需求与产品原型、产品界面体现的需求不一致，以UE、UI确认的需求为准，同时双方确认软件后台部分（如有）仅包括UE，不含UI。 验收结论：通过验收 □ 未通过验收原因 |  |  |  |
| 公司盖章： 甲方： 乙方： 公司名称： 公司名称： 日期： 日期： |  |  |  |

附件四《项目终验收单》

项目终验收单

| 项目名称 |  | 客户名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原合同金额 |  | 补充协议金额 |  |
| 验收节点 | 项目终验收 |  |  |
| 甲方项目经理 |  | 乙方项目经理 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 项目验收清单(可附页)： 序号; 验收清单; 数量; 文件类型; 备注. 01; 网站; 1; Html; 委托项目开发完成，且符合甲方要求. 02; 测试报告（每个测试用例）. 03; 项目补充协议（本期）; 本期验收中包含哪些补充协议内容. 04; 项目补充协议（下期）; 下一期开发，不涉及本期验收。. |
| 项目工作验收状况： 交付物数量：满足要求 □ 不满足要求 □ 交付物质量：满足要求 □ 不满足要求 □ 验收结论：通过验收 □ 未通过验收原因： |  |  |  |
| 公司盖章： 甲方： 乙方： 公司名称： 公司名称： 日期： 日期： |  |  |  |

备注：本验收单不接受任何形式的手写信息，以打印盖章为准。